上海建桥学院信息化项目建设管理流程

为保证上海建桥学院信息化建设项目的整体性、规范性和统一性，根据现在的管控模式、组织架构和其它相关的管理流程，对信息化项目的建设流程规定如下：

**一、信息化建设项目立项流程**

|  |
| --- |
| **信息系统建设项目立项流程** |
| 根据实际情况每年5月前填写《上海建桥学院信息化项目建设立项申请表》提出年度信息系统立项申请开始校级层面信息系统开始 | 信息化办公室制定本学年信息系统开发计划，建设费用预算是结束否是否同意校信息化领导小组审批 | 转为信息化建设实施流程项目立项 |

**二、信息化系统项目实施流程**

为保证已立项的信息化建设项目成功实施，并实现预期目标，根据信息化建设项目建设的特点，对项目实施流程进行规范。

|  |
| --- |
| **信息系统建设项目实施流程** |
| 直接委托，自主研发信息办协助系统管理员制定系统框架需求书校信息化领导小组决议相关业务部门指定系统管理员项目立项 | 按进度表实施项目，定期召开交流会议相关部门填写虚拟机申请表，信息办配置硬件服务器环境签订系统开发合同开发商与申请部门商定系统详细需求，制定系统功能模块，确定项目实施进度表以招标的形式委托第三方开发，制定招标书，确定服务提供商 | 是项目结束调整否组织评审是否通过提交项目验收资料，申请验收 |

**三、附表**

表一 上海建桥学院信息化项目建设立项申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 申请部门 |  |
| 系统管理员 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | QQ号码 |  |
| 建设目的 |  |
| 具体需求 |  |
| 使用范围 |  |
| 时间要求 |  |
| 申请部门负责人意见 |  |
| 信息办负责人意见 |  |
| 校信息化领导小组意见 |  |

表二 上海建桥学院服务器申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | 申请部门 |  |
| 部门服务器（含虚机）管理员 | 姓名 |  | 工号 |  |
| 办公室电话 |  | 手机 |  |
| QQ |  | Email |  |
| 系统开发管理员 | 姓名 |  | 手机 |  |
| QQ |  | Email |  |
| 单位 |  |
| 服务器类型 | 虚拟机□ 实体机□ |
| 申请实体机理由  |  |
| 服务器信息 | 操作系统类型及位数 | Windows 2008□ Windows 2012□Red Hat □ Ubuntu □CentOS □ 其它： |
| IP地址 | 内网□ 公网□ |
| 硬件配置具体需求 | CPU: 内存：存储： 其它： |
| 用户将安装的软件 |  | 使用期限 |  |
| 部门领导意见： 签字（并盖部门章）： 年 月 日 |
| 信息化办公室意见： 签字（并盖部门章）： 年 月 日 |
| 备注： |